DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě „Vybavení vnitřních prostor strážnice městské policie“ ze dne 04.02.2022

Smluvní strany

Kupující:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „kupující“)

a

Prodávající:

Artspect, a. s.

sídlo: U plynárny 121/31, Michle, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování: U plynárny 121/31, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 28123395

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18335

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Jaroslav Burian, člen představenstva

tel. č.: *****

fax: --

e-mail: *****

DIČ: CZ28123395

bankovní spojení: *****

č.ú.: *****

(dále také jen „prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 04.02.2022 kupní smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu movité věci (nábytek, kterým bude vybavena městská strážnice na adrese Boženy Němcové 118, Domažlice)(dále též „Předmět koupě“).

- V průběhu plnění Smlouvy došlo k potřebě provedení dílčích změn, tj. poskytnutí dalších dodávek zboží a neposkytnutí některých dodávek zboží souvisejících s realizací předmětu Smlouvy.

II. Změna Smlouvy

1. 	Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu koupě uvedeného ve smlouvě tak, že prodávající neodevzdá movité věci uvedené v nabídkovém rozpočtu „méněpráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. 	Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu koupě uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena předmětu koupě bude ponížena o souhrnnou částku 28.239,00 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 28.239,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. 	Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu koupě tak, že prodávající  odevzdá nad rámec stávajícího předmětu koupě movité věci uvedené v nabídkovém rozpočtu s názvem „vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.

4. 	Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu koupě uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena předmětu koupě bude navýšena o souhrnnou částku 62.377,00 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu koupě dle tohoto dodatku. K uvedené částce 62.377,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

5.	Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena předmětu v rozsahu dle kupní smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude navýšena o 34.138,00 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 860.474,00 Kč bez DPH.

6.	Smluvní strany dále sjednávají, že termín pro odevzdání a zprovoznění předmětu koupě „Vybavení vnitřních prostor strážnice městské policie“ kupujícímu dle čl. IV. Kupní smlouvy se prodlužuje do 14.06.2022.

III. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na plnění předmětu Smlouvy změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání kupní smlouvy,	zejména ustanovení o splatnosti ceny koupě, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad koupě apod.

2.	Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněpráce k dodatku č. 1 s názvem „Vybavení vnitřních prostor strážnice městské policie“

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet vícepráce k dodatku č. 1 s názvem „Vybavení vnitřních prostor strážnice městské policie“

V Domažlicích  dne 31.05.2022			V Praze dne 27.05.2022

Město Domažlice					Artspect, a. s.

JUDr. Zdeněk Novák, starosta 			Jaroslav Burian,

kupující						předseda představenstva, prodávající

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 129. jednání konaném dne 24.05.2022 usnesením č. 4901 a).

_____________________

Město Domažlice

JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 31.05.2022		 Jméno a příjmení příkazce:  Ing. Martin Janovec.

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 31.05.2022		 Jméno a příjmení správce rozpočtu:  Ing. Alena Kučerová.

Podpis: