DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě s názvem projektu „Bezpečností přisvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích“ ze dne 30.06.2023

Smluvní strany

Kupující:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „kupující“)

a

Prodávající:

ELTODO OSVĚTLENÍ s. r. o.

sídlo: Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4

adresa pro doručování: Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4

IČO: 25751018

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 66926

zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel, Ing. Petr Formánek, jednatel

tel. č.: ****

fax: --

e-mail: *****

DIČ: CZ25751018

bankovní spojení: ****

č.ú.: ****

(dále také jen „prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2023 kupní smlouvu, jejímž předmětem koupě jsou movité věci specifikované v příloze č. 1 smlouvy (dále též jen „předmět koupě“) pro veřejnou zakázku s názvem „Bezpečností přisvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích“ (dále též „Smlouva“).

- V průběhu provádění prací nebylo možné provést protlaky v křižovatce ulic Prokopa Velikého a Komenského. Společnost prováděla ruční kopání z důvodu dohledání stávajících chrániček a možnému využití k protažení kabelového vedení. Dalším důvodem je prodlení v dodání a instalace softwaru k funkčnímu zprovoznění osvětlení křižovatky. S ohledem na tyto okolnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.

II. Změna Smlouvy

1. 	Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že termín pro dokončení a předání díla „Bezpečností přisvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích“ objednateli dle čl. IV. Smlouvy se prodlužuje do 20.10.2023.

III. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn.	na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání kupní smlouvy,	zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad	díla apod.

2.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

V Domažlicích dne 15.09.2023		 	V Praze dne 14.09.2023

Město Domažlice					ELTODO OSVĚTLENÍ s. r. o.

Bc. Stanislav Antoš, starosta 				Ing. Petr Formánek, jednatel

kupující						Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

zástupce pověřený jednáním, prodávající

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 29. jednání konaném dne 05.09.2023 usnesením č. 1070.

_____________________

Město Domažlice

Bc. Stanislav Antoš, starosta