DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla  „Rekonstrukce MKS Domažlice – dokončovací práce“ ze dne  23.01.2024

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

IČO: 00253316

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č. ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

sídlo: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice

adresa pro doručování: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Koutník, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel

tel. č.:  xxx

fax:  xxx

e-mail: xxx

IČO: 25200631

DIČ: CZ25200631

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 23.01.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu  „Rekonstrukce MKS Domažlice – dokončovací práce“ (dále též „Smlouva“).

II. Změna smlouvy

1.    	Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na článek VII. a na článek XXII. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel  provede nad rámec stávajícího předmětu díla  práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu (rekapitulaci) nazvaném Položkový rozpočet stavby, Stavba: 2023/76, MKS Domažlice, Změnové listy č. 1 a 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2.	Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 740.862,74 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku.

3. 	Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu (rekapitulaci) nazvaném Položkový rozpočet stavby, Stavba: 2023/76, MKS Domažlice, Změnové listy č. 1 a 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

4.	Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 564.279,02 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku.

5.	Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 176.583,72 Kč bez DPH představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 176.583,72 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

6.	S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena konečná, nejvýše přípustná a úplná ve vztahu k rozsahu předmětu díla, vycházející z uzavřené smlouvy o dílo a tohoto dodatku  činí 7.295.886,15 Kč bez DPH, slovy: Sedmmiliónůdvěstědevadesátpěttisícosmsetosmdesátšestkorunčeskýchapatnácthaléřů.

III. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění 	díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o 	splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.

2.	Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 -  nabídkový rozpočet (rekapitulace) nazvaný Položkový rozpočet stavby, Stavba: 2023/76, MKS Domažlice, Změnové listy č. 1 a 2

V Domažlicích 19.07.2024 		V Domažlicích 18.07.2024

objednatel					             zhotovitel

město Domažlice                                                             DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.

Bc. Stanislav Antoš, starosta 	Jan Sloup, jednatel

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro stanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 59. jednání konaném dne 16.07.2024                     usnesením č. 2379 a).

Město Domažlice

Bc. Stanislav Antoš, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 19.07.2024 	Jméno a příjmení příkazce: xxx

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 18.07.2024           Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx

Podpis: